تقرير أداء نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS Performance Report)

بنك الآفاق الرقمية — Digital Horizons Bank

ISO/IEC 27001:2022 ISMS Documentation — Clause 9.1

| تصنيف الوثيقة (Classification) | داخلي (Internal) — يمكن مشاركته مع الجهات التدقيقية المعتمدة |
| --- | --- |
| الإصدار (Version) | 1.0 |
| تاريخ التحديث (Date Last Updated) | 12 سبتمبر 2026 |
| مالك الوثيقة (Owner) | مدير أمن المعلومات (CISO) — أ. سارة الحربي |
| الجهة المعتمِدة (Approved By) | الرئيس التنفيذي (CEO) — د. نورة القحطاني |
| دوريات المراجعة (Review Frequency) | ربع سنوي (Quarterly) |
| تاريخ المراجعة القادمة (Next Review) | 12 ديسمبر 2026 |
| ملاحظات (Comments) | مخصص لتقييم أداء ومؤشرات أمن المعلومات (KPIs/KRIs) لبنك الآفاق الرقمية. |

مفتاح حالة المؤشرات (Status Key - RAG Status)

| الحالة (Status) | المعيار والتعريف (Criteria) |
| --- | --- |
| أخضر (GREEN) | تحقيق الهدف المعتمد أو تحسين المستهدف الحالي. |
| أصفر (AMBER) | ضمن حدود 10% من المستهدف أو وجود خطة معالجة وتصحيح مفعلة تجري متابعتها. |
| أحمر (RED) | انحراف كبير ودون المستهدف بشكل حاد، أو عدم وجود خطة تصحيحية معتمدة. |

جدول قياس وتقييم أداء ISMS (ISMS Performance Metrics Table)

| المؤشر (Measure) | الوصف (Description) | التكرار (Frequency) | المستهدف (Target / Threshold) | مصدر البيانات (Data Source) | حالة RAG | النتائج الفعليه لبنك الآفاق | الملاحظات والإجراءات المتخذة | تاريخ المراجعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الامتثال لمراجعة وإقرار السياسات Policy Review Compliance | نسبة موظفي البنك الذين قرأوا وأقروا بالالتزام بالسياسات الأساسية. | ربع سنوي | 100% إقرار من الموظفين | نظام الموارد البشرية (SAP ERP) | أحمر | 35% فقط من الموظفين أقروا بالسياسات | السياسات الحالية قديمة ولا توجد آلية رسمية لإقرار الموظفين (2,500 موظف) بقراءتها وفهمها. هناك حاجة لإلزامية الإقرار عبر البوابة الإلكترونية. | سبتمبر 2026 |
| a. سياسة أمن المعلومات InfoSec Policy | إقرار جميع الموظفين بمطالعة والالتزام بسياسة أمن المعلومات العليا. | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية | أحمر | 40% | سياسة قديمة لم تحدث وفق مواصفة 2022، وتفتقر للدعم والتطبيق الشامل بين الإدارات. | سبتمبر 2026 |
| b. سياسة الاستخدام المقبول Acceptable Use Policy | امتثال الموظفين وإقرارهم بسياسة الاستخدام المقبول للأصول. | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية | أحمر | 30% | السياسة غير مفصلة، ولا تحظر استخدام البريد لأغراض شخصية، ولا توجد آلية إقرار ملزمة (A.5.10). | سبتمبر 2026 |
| c. سياسة الخدمات السحابية Cloud Services Policy | إقرار الفرق الفنية بشرط وسياسة الاستخدام المعتمد للخدمات السحابية. | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية / IT | أحمر | 0% (غير موجودة) | تم التعاقد مع AWS لبعض الأنظمة المساندة دون سياسة سحابية محددة أو تقييم مخاطر سحابية شامل (A.5.23). | سبتمبر 2026 |
| d. سياسة التطوير الآمن Secure Development Policy | إقرار فريق تطوير البرمجيات (25 مطوراً) بسياسة ودورة حياة التطوير الآمن. | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية / IT | أصفر | 55% | فريق تطبيق "آفاق بلس" يتبع بعض الممارسات الفردية دون توثيق رسمي لدورة التطوير الآمن SSDLC (A.8.25). | سبتمبر 2026 |
| نسبة الامتثال لمواصفة ISO 27001 Compliance % to ISO 27001 | نسبة ضوابط ISO 27001:2022 الـ 93 المطبقة والفعالة تشغيلياً. | سنوي | 100% تطبيق للضوابط المحددة للنطاق | نتائج Gap Analysis وسجل عدم المطابقة | أصفر | 48% تطبيق جزئي | تم إنجاز تحليل الفجوات الشامل لـ 93 ضابطاً: تم اكتشاف فجوات حادة في الحوكمة، إدارة الثغرات، ومراجعة الصلاحيات. | سبتمبر 2026 |
| مراجعات الموردين Supplier Reviews | نسبة الموردين والأطراف الخارجية المزودة للبيانات والخدمات المراجعة أمنياً. | سنوي | 100% مراجعة سنوية | سجل المشتريات والموردين | أصفر | 40% | يتم تقييم شركات تطوير التطبيقات وخدمات النقد، لكن يفتقر البنك لآلية مراجعة دورية لمزودي الخدمات مثل AWS و STC (A.5.19). | سبتمبر 2026 |
| تقييم مخاطر الموردين Supplier Risk Assessments | نسبة الموردين الحرجين الخاضعين لتقييم المخاطر الأمنية وتحديثها. | سنوي | 100% من الموردين الحرجين | سجلات تقييم مخاطر الموردين | أحمر | 25% | لا يوجد تقييم مخاطر رسمي لمزود الخدمة السحابية AWS أو الشركة الخارجية المشاركة في تطوير "آفاق بلس". | سبتمبر 2026 |
| التعليم والتوعية الأمنية Training and Awareness | برامج التدريب والتوعية بأمن المعلومات والامتثال في البنك. | ربع سنوي / سنوي | 100% إتمام لجميع الفئات | منصة التدريب وسجلات HR | أحمر | مؤشرات منخفضة (انظر التفاصيل أدناه) | ثقافة "الأمن أولاً" لم تترسخ بعد؛ 25% من الموظفين وقعوا ضحية محاكاة التصيد الاحتيالي الشهر الماضي. | سبتمبر 2026 |
| a. مقدمة في ISO 27001 Intro to ISO 27001 | نسبة الموظفين المستكملين لدورة التعريف بنظام إدارة أمن المعلومات ISMS. | ربع سنوي | 100% من الكادر (2,500) | سجلات التدريب والتطوير | أحمر | 18% فقط | اقتصر التدريب على فريق أمن المعلومات وتقنية المعلومات، مع إهمال باقي قطاعات الأعمال والعمليات. | سبتمبر 2026 |
| b. تدريب حماية البيانات (PDPL/GDPR) GDPR / PDPL Training | نسبة الموظفين المتدربين على نظام حماية البيانات الشخصية الصادر عن سدايا. | ربع سنوي | 100% | منصة التدريب | أحمر | 22% | النظام مطبق جزئياً في البنك؛ وهناك ضعف في توعية الموظفين بمتطلبات التعامل مع بيانات PII للعملاء (A.5.34). | سبتمبر 2026 |
| c. اتفاقيات عدم الإفصاح للمتعاقدين Contractor NDAs | نسبة المتعاقدين والموظفين المؤقتين الموقّعين على اتفاقيات عدم الإفصاح. | سنوي | 100% للتأكد قبل البدء | سجلات الشؤون القانونية و HR | أخضر | 98% | يوجد التزام عالي بتوقيع اتفاقيات السرية والـ NDA من قبل إدارة الشؤون القانونية عند التوظيف والتعاقد. | سبتمبر 2026 |
| مراجعة بيان القابلية للتطبيق SoA Review | نسبة الضوابط المراجعة سنوياً في وثيقة بيان القابلية للتطبيق (SoA). | سنوي | 100% مراجعة سنوياً | سجلات توثيق ISMS | أخضر | 100% (تم إنشاؤها) | تم إعداد وتوثيق وثيقة SoA المحدثة بالكامل لجميع ضوابط Annex A الـ 93 واعتماد تبريرات القابلية. | سبتمبر 2026 |
| حوادث أمن المعلومات Information Security Incidents | عدد حوادث أمن المعلومات المسجلة وحالة إغلاقها لمعالجة الآثار. | شهري / ربع سنوي | صفر حوادث عالية الخطورة معلقة | نظام التذاكر (Jira) وسجلات SOC | أصفر | 5 حوادث رئيسية سابقة | تم تسجيل حوادث سابقة: انقطاع الخدمات المصرفية الرقمية (3 ساعات)، تصيد احتيالي للمالية، فقدان حاسوب محمول، انتهاء شهادة SSL، ووصول غير مصرح لمجلدات HR. جميعها مغلقة لكن تتطلب معالجة السبب الجذر. | سبتمبر 2026 |
| زمن الاستجابة للحوادث Incident Response SLA | متوسط الزمن الاستجابة لحوادث أمن المعلومات ومعالجتها. | شهري / ربع سنوي | الاستجابة خلال 15 دقيقة / المعالجة وفق SLA | سجلات SOC ونظام التذاكر | أصفر | استجابة سريعة / معالجة بطيئة | حادثة انقطاع الخدمة استغرقت 45 دقيقة لاكتشافها و2 ساعة لتصحيحها بسبب غياب المراقبة الآلية ومراجعة التغييرات الثنائية. | سبتمبر 2026 |
| تدقيق التحكم في الوصول Access Control Audits | نسبة مراجعة صلاحيات الوصول المنطقي والمادي المنجزة دورياً. | سنوي / نصف سنوي | 100% من الأنظمة والصلاحيات | تقارير تدقيق Active Directory وسجلات Access Control | أحمر | 20% فقط | غياب عملية المراجعة الدورية لصلاحيات الوصول؛ أدى سابقاً لاستمرار منح مهندسي IT صلاحيات وصول موروثة لمجلدات الرواتب بـ HR لعدة سنوات (A.5.18). | سبتمبر 2026 |
| نتائج التدقيق الداخلي Internal Audit Results | عدد وحجم ملاحظات التدقيق الداخلي المتعلقة بنظام ISMS. | سنوي | عدم وجود عدم مطابقة رئيسية (Major) | تقارير إدارة المراجعة الداخلية | أصفر | ملاحظات حوكمة متعددة | المراجعات السابقة تركزت على الجوانب المالية والتشغيلية، وتم إطلاق برنامج التدقيق الداخلي المتخصص لأمن المعلومات وفق ISO 27001 هذا العام. | سبتمبر 2026 |
| فاعلية مراجعة الإدارة Management Review Effectiveness | مستوى تنفيذ قرارات ومخرجات اجتماعات مراجعة الإدارة العليا. | سنوي | 100% عقد وتوثيق سنوياً | محاضر اجتماعات مراجعة الإدارة | أخضر | 100% مجهزة للعقد | تم تخصيص ميزانية سنوية قدرها 12 مليون ريال سعودي تزيد إلى 18 مليون ريال لتغطية متطلبات الإدارة العليا والامتثال. | سبتمبر 2026 |
| إدارة المخاطر — أ. المخاطر المحددة Identified Risks | عدد المخاطر المسجلة في سجل المخاطر خلال الفترة. | ربع سنوي | مؤشر تقريري (N/A) | سجل المخاطر (Risk Register) | أخضر | 28 خطراً محددة ومصنفة | تم تحديد وتمثيل 28 خطراً أمنياً وتصنيفها وارتباطها المباشر بأصول البنك ومكونات التهديد والثغرات. | سبتمبر 2026 |
| إدارة المخاطر — ب. المخاطر المعالجة Mitigated Risks | نسبة المخاطر المرتفعة والعالية جداً المعالجة ضمن الإطار الزمني. | ربع سنوي | 100% من المخاطر العالية | خطة معالجة المخاطر (RTP) | أصفر | 60% تحت التنفيذ | تجري معالجة مخاطر الثغرات عالية الخطورة وانقطاع الخدمة والتصيد عبر مشاريع سيبرانية مستهدفة. | سبتمبر 2026 |
| إدارة المخاطر — ج. المخاطر المقبولة Accepted Risks | نسبة وتوثيق المخاطر المقبولة رسمياً من الإدارة العليا. | ربع سنوي | مؤشر تقريري (N/A) | سجل قبول المخاطر المعتمد | أخضر | مخاطر محدودة موثقة | يتم قبول المخاطر المنخفضة المتبقية فقط بعد توثيق التبرير واكتساب موافقة الـ CISO والـ CEO. | سبتمبر 2026 |
| إدارة التغيير — أ. الامتثال للموافقات Change Approval Compliance | نسبة التغييرات التقنية الخاضعة لإجراءات إدارة التغيير والمراجعة الثنائية. | شهري / ربع سنوي | 100% امتثال وتوثيق | سجلات إدارة التغيير (Jira) | أصفر | 65% امتثال | سبب حادثة انقطاع الخدمة سابقاً كان غياب التوثيق والمراجعة الثنائية لحذف قاعدة في جدار الحماية (A.8.32). | سبتمبر 2026 |
| إدارة التغيير — ب. التغييرات غير المصرحة Unauthorized Changes | عدد التغييرات المنفذة بدون موافقة مسبقة أو تذاكر تغيير. | شهري / ربع سنوي | صفر تغييرات غير مصرحة | سجلات التدقيق ونظام إدارة التغيير | أحمر | 4 تغييرات رُصدت | تم رصد تعديلات مباشرة في بيئات الاختبار والإنتاج دون تذاكر تغيير معتمدة فورية. | سبتمبر 2026 |
| اختبار استمرارية الأعمال والتعافي BC/DR Testing | عدد ونتائج اختبارات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (DR). | سنوي | اختبار شامل واحد سنوياً على الأقل | تقارير اختبارات BC/DR بجدة | أخضر | تم إجراء اختبار واحد | تم إجراء اختباري محاكاة للتحويل لمركز التعافي من الكوارث في جدة بنجاح، مع حاجة لتطوير خطة أمن تكنولوجيا الاتصالات (A.5.30). | سبتمبر 2026 |
| دقة جرد وتصنيف الأصول Asset Inventory Accuracy | نسبة أصول IT المصنفة والمحددة للمالكين وتصنيف الحساسية (CIA). | ربع سنوي | 100% من الأصول المشمولة بالنطاق | سجل الأصول (Asset Register) | أخضر | 95% دقة ومكتملة | تم حصر وتقييم 40 خادماً بالرياض، 10 بجدة، 200 خادم افتراضي، 2000 محمول، و150 صراف آلي مع ملاكها وتصنيف CIA (A.5.9). | سبتمبر 2026 |
| إغلاق ومعالجة الثغرات الفنية Vulnerability Remediation | نسبة الثغرات عالية ومتوسطة الخطورة المغلقة خلال المهلة المحددة (SLA). | شهري / ربع سنوي | 100% من الثغرات عالية الخطورة | تقارير فحص Qualys للثغرات | أحمر | 33% فقط مغلقة | فحص الثغرات الأخير كشف عن 3 ثغرات عالية (SQLi بالتطبيق) تم معالجة 2 فقط منها، و7 متوسطة بالموقع و5 بالشبكة لم تعالج كلياً. | سبتمبر 2026 |
| الامتثال لمراجعة الوثائق Documentation Review Compliance | نسبة وثائق وسياسات ISMS المراجعة والمحدثة حسب الجدول. | سنوي | 100% مراجعة وتحديث | سجل التحكم بالوثائق (Master List) | أصفر | 70% | جري حالياً تحديث وتطوير الحزمة الكاملة لوثائق وسياسات البنك المعتمدة وفق مواصفة 2022. | سبتمبر 2026 |
| إلغاء الصلاحيات فور إنهاء الخدمة Access Deactivation Compliance | نسبة الحسابات الملغاة للموظفين المستقيلين/المنهية خدماتهم خلال 24 ساعة. | شهري / ربع سنوي | 100% خلال أقل من 24 ساعة | سجلات HR و Active Directory | أصفر | 82% | تأخر إلغاء الصلاحيات لبعض الموظفين المنقولين أو المستقيلين بسبب البطء في إشعارات إدارة الموارد البشرية لتقنية المعلومات (A.6.5). | سبتمبر 2026 |

التوصيات وخطة التحسين المباشرة (Action Plan & Recommendations)

- إطلاق حملة توعوية مكثفة وتدريب إجباري لجميع موظفي البنك (2,500 موظف) على التصيد الاحتيالي ونظام حماية البيانات الشخصية رفعاً لنواتج التوعية المتدنية [cite: 2, 3].

- إلزام فريق التطبيقات بتقييم ومعالجة الثغرة عالية الخطورة المتبقية في تطبيق "آفاق بلس" وتطبيق معايير التطوير الآمن (SSDLC) فوراً [cite: 2, 3].

- أتمتة عملية مراجعة صلاحيات الوصول لحسابات الدليل النشط Active Directory وتفعيل مراجعة دورية كل 3 أشهر لتفادي الصلاحيات الموروثة [cite: 2, 3].

- تفعيل مراجعة تغييرات جدران الحماية الثنائية وإلزام وجود تذاكر تغيير معتمدة عبر نظام Jira مع تفعيل خطة تراجع سريعة [cite: 2, 4].

- مزامنة كافة السجلات والأجهزة المركزية مع خادم وقت زمني موحد (NTP) لإيقاف تفاوت التوقيت الزمني السابق (7 دقائق) [cite: 3].