بنك الآفاق الرقمية | DIGITAL HORIZONS BANK

تقرير تقييم مخاطر أمن المعلومات

Information Security Risk Assessment Report

ISO/IEC 27001:2022 ISMS Documentation — Clauses 6.1.1, 6.1.2 & 8.2

| تصنيف الوثيقة (DOCUMENT CLASSIFICATION) | سري للغاية (Confidential) — يُشارك داخلياً فقط |
| --- | --- |
| رمز الوثيقة (DOCUMENT REF) | ISMS-DOC-06-3 |
| الإصدار (VERSION) | 1.0 |
| التاريخ (DATED) | 12 سبتمبر 2026 |
| معد الوثيقة (DOCUMENT AUTHOR) | فريق تقييم المخاطر السيبرانية (Risk Assessment Team) |
| مالك الوثيقة (DOCUMENT OWNER) | مدير أمن المعلومات (CISO) — الأستاذة سارة الحربي |

سجل المراجعات (Revision History)

| الإصدار | التاريخ | معد المراجعة | ملخص التغييرات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12 سبتمبر 2026 | فريق إدارة المخاطر وISMS | الإصدار الأول لتقرير تقييم المخاطر القائم على الأصول لبنك الآفاق الرقمية وفق مواصفة ISO/IEC 27001:2022. |

سجل التوزيع (Distribution)

| الاسم | المسمى الوظيفي / الإدارة |
| --- | --- |
| د. نورة القحطاني | الرئيس التنفيذي (CEO) |
| أ. سارة الحربي | مدير أمن المعلومات (CISO) |
| م. فهد العتيبي | مدير تقنية المعلومات (CIO) |
| أ. أحمد الغامدي | مدير المراجعة الداخلية |
| أ. ليلى الدوسري | مدير الشؤون القانونية والالتزام |
| لجنة المخاطر المؤسسية | قطاع الأعمال والمخاطر |

اعتماد الوثيقة (Approval)

| الاسم | الموقع / المنصب | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أ. سارة الحربي | مدير أمن المعلومات (CISO) | [معتمد إلكترونياً] | 12 سبتمبر 2026 |
| د. نورة القحطاني | الرئيس التنفيذي (CEO) | [معتمد إلكترونياً] | 12 سبتمبر 2026 |

جدول المحتويات (Contents)

- 1. المقدمة (Introduction)

- 2. سياق تقييم المخاطر (Risk Assessment Context)

  - 2.1 السياق الداخلي والخارجي (Internal & External Context)

  - 2.2 نطاق التقييم (Scope)

  - 2.3 معايير قبول المخاطر (Risk Acceptance Criteria)

- 3. ملخص نتائج تقييم المخاطر (Risk Assessment Results Summary)

  - 3.1 ملخص التقييم المبني على الأصول (Asset-Based Risk Assessment)

- 4. الملحق (أ): جدول تقييم المخاطر التفصيلي القائم على الأصول (Detailed Asset-Based Risk Assessment)

1. المقدمة (Introduction)

الغرض من هذا التقرير هو تقديم مخرجات ونتائج التقييم الشامل لمخاطر أمن المعلومات الذي أجري لبنك الآفاق الرقمية خلال الفترة من 1 أغسطس 2026 إلى 5 سبتمبر 2026 ضمن النطاق المحدد أدناه [cite: 2, 11]. تمثل الهدف الرئيسي في تقييم المخاطر السيبرانية والتشغيلية المحدقة بأصول البنك لتحديد المخاطر التي يمكن قبولها وتلك التي تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية ومعالجة [cite: 2, 11].

بمجرد اعتماد تقرير تقييم المخاطر هذا من قبل الإدارة العليا، ستتم صياغة ومتابعة الإجراءات العلاجية وتوثيقها في خطة معالجة المخاطر (Risk Treatment Plan - RTP) ومتابعتها كجزء حاسم من نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) [cite: 2, 11].

قام بإعداد وإنجاز تقييم المخاطر الفريق المكون من [cite: 2, 11]:

| الاسم | الدور في عملية التقييم |
| --- | --- |
| أ. سارة الحربي | مقَيّم المخاطر الرئيسي (Lead Risk Assessor) — مدير أمن المعلومات |
| أخصائي تقييم المخاطر والثغرات | مساعد مقيم المخاطر (Assistant Risk Assessor) |

وكجزء من عملية التقييم، تمت استشارة ومقابلة المسؤولين التاليين [cite: 2, 11]:

| الاسم | المسمى الوظيفي | الموقع / المقر |
| --- | --- | --- |
| م. فهد العتيبي | مدير تقنية المعلومات (CIO) | المقر الرئيسي — الرياض (الطابق الرابع) |
| أ. خالد الشمري | مدير الموارد البشرية | المقر الرئيسي — الرياض (الطابق الأول) |
| مدير قسم التطبيقات المصرفية | مسؤول التطبيقات و"آفاق بلس" | المقر الرئيسي — الرياض |
| مدير البنية التحتية والشبكات | مسؤول الخوادم والشبكات ومركز البيانات | مركز البيانات الرئيسي بالرياض ومركز التعافي بجدة |

2. سياق تقييم المخاطر (Risk Assessment Context)

2.1 السياق الداخلي والخارجي (Internal and External Context)

تم تمثيل وتطبيق تقييم المخاطر كمتطلب أساسي لتطبيق مواصفة ISO/IEC 27001:2022 وبناء نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) لبنك الآفاق الرقمية [cite: 2, 11]. يهدف البنك من الحصول على الشهادة والالتزام بالمعايير الدولية إلى تقديم إثباتات وضمانات مؤكدة لعملاء البنك البالغ عددهم أكثر من 500,000 عميل وللبنك المركزي السعودي (ساما) بجدية وأمان التعامل مع البيانات المالية والشخصية [cite: 2, 11].

يأتي هذا التقييم في ظل بيئة مصرفية شديدة التنافسية وتزايد حاد في التهديدات السيبرانية (مثل هجمات الفدية والتصيد الاحتيالي المتطور)، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية الصارمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا - نظام حماية البيانات الشخصية PII) [cite: 2, 11]. ولذلك فإن تقييم المخاطر على أصول المعلومات الحرجة يعتبر الوسيلة الأنجع للإيفاء بالالتزامات التنظيمية وتعزيز الثقة والقدرة التنافسية للبنك [cite: 2, 11].

2.2 نطاق التقييم (Scope)

يشمل نطاق تقييم المخاطر كلاً من المقر الرئيسي بالرياض (12 طابقاً)، مركز البيانات الرئيسي (الطابق الثالث)، مركز التعافي من الكوارث بجدة، 25 فرعاً مصرفياً بالرياض وجدة والشرقية، 150 جهاز صراف آلي، التطبيقات المصرفية (تطبيق آفاق بلس للمحمول، منصة آفاق نت، ونظام Core Banking)، وقواعد بيانات العملاء والموظفين بـ 500,000 ملف عميل و2,500 ملف موظف [cite: 2, 11].

2.3 معايير قبول المخاطر (Risk Acceptance Criteria)

وفقاً لمنهجية تقييم المخاطر المعتمدة بالبنك (ISMS-RT-01)، تُحدد معايير القبول بناءً على تقييم حاصل الضرب الاحتمالية × الأثر [cite: 8, 11]:

- تُوصى المخاطرة بالقبول فوراً إذا كان إجمالي درجة المخاطرة 4 أو أقل (منخفضة) [cite: 8, 11].

- تُقبل المخاطر ذات الدرجات بين 5 و 9 (متوسطة) بشرط موافقة مالك الخطر و CISO وأن تكون تكلفة التخفيف أضخم من الأثر المتوقع [cite: 8, 11].

- المخاطر العالية والحرجة (10 إلى 25) لا يمكن قبولها إطلاقاً وتتطلب إدراجها ضمن خطة معالجة المخاطر (RTP) [cite: 8, 11].

3. ملخص نتائج تقييم المخاطر (Risk Assessment Results Summary)

تم تحديد وتقييم 10 مخاطر جوهرية قائمة على الأصول الرئيسية للبنك من خلال ربط الحوادث السابقة والثغرات الفنية والتهديدات القائمة [cite: 2, 11]. يتضح من التقييم وجود فجوات ومخاطر عالية تتطلب معالجة فورية، تتصدرها الثغرات عالية الخطورة بتطبيق الهواتف الذكية، ضعف التوعية في التصيد الاحتيالي، انتهاء الشهادات الرقمية، وعدم تشفير الأجهزة المحمولة [cite: 2, 11].

3.1 ملخص التقييم المبني على الأصول (Asset-Based Risk Assessment Summary)

| الرمز (REF) | الأصل المتأثر (ASSET) | مصدر التهديد (THREAT) | نوع الخطر (RISK TYPE) | مالك الخطر (RISK OWNER) | مستوى الخطر (LEVEL) | القرار (ACCEPT / TREAT) | ملاحظات وتوصيات المعالجة (COMMENTS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | تطبيق المحمول "آفاق بلس" | حقن SQL واستغلال ثغرات المدخلات | تقني / سيبراني | مدير قسم التطبيقات | عالي (16) P:4 x I:4 | معالجة (TREAT) | فحص Qualys أظهر 3 ثغرات عالية الخطورة عولج 2 منها فقط وتستوجب معالجة الثغرة المتبقية وتطبيق SSDLC [cite: 2, 11]. |
| R-02 | جدار الحماية Palo Alto والخوادم | تعديل الإعدادات بدون مراجعة ثنائية | تشغيلي / بشري | مدير تقنية المعلومات | عالي (16) P:4 x I:4 | معالجة (TREAT) | تسبب سابقاً بانقطاع الخدمات الرقمية لـ 3 ساعات؛ يتطلب تفعيل إدارة التغيير وتأييد المراجعة الثنائية (A.8.32) [cite: 2, 11]. |
| R-03 | بيانات الموظفين والرواتب (HR) | صلاحيات وصول موروثة لمهندسي IT | حوكمة / أمني | مدير الموارد البشرية | عالي (12) P:3 x I:4 | معالجة (TREAT) | استمرار منح صلاحيات كاملة لمجلدات الموارد البشرية الحساسة لمهندسي شبكات لسنوات؛ يتطلب أتمتة مراجعة الوصول [cite: 2, 11]. |
| R-04 | أجهزة الحاسوب المحمولة (2,000 محمول) | فقدان أو سرقة أجهزة غير مشفرة | مادي / بيانات PII | مدير أمن المعلومات | عالي (12) P:3 x I:4 | معالجة (TREAT) | حادثة فقدان حاسوب مدير التسويق لبيانات العملاء أدى لغرامة تنظيمة؛ يجب تفعيل التشفير الكامل للقرص (BitLocker) [cite: 2, 11]. |
| R-05 | شهادات الأمان TLS/SSL للموقع | انتهاء صلاحية الشهادات دون تجديد آلي | تشغيلي / سمعة | مدير الشبكات والبنية التحتية | عالي (12) P:3 x I:4 | معالجة (TREAT) | توقف الخدمات 4 ساعات سابقاً وإلحاق ضرر بالسمعة؛ يتطلب أتمتة نظام مراقبة الشهادات وإعادة تجديدها قبل الانتهاء [cite: 2, 11]. |
| R-06 | البريد الإلكتروني المالي والموظفون | هجمات التصيد والاحتيال الموجه المالي | بشري / تصيد | مدير الموارد البشرية والمالية | عالي (15) P:5 x I:3 | معالجة (TREAT) | فشل 25% من الموظفين باختبار محاكاة التصيد؛ يتطلب برامج توعوية إلزامية بصفة دورية وتحديث بوابة Cisco Email [cite: 2, 11]. |
| R-07 | بيئات التطوير والاختبار بالسحابة AWS | استخدام بيانات عملاء حقيقية بدون إخفاء | امتثال / بيانات PII | مدير تطوير البرمجيات | متوسط (9) P:3 x I:3 | معالجة (TREAT) | استخدام بيانات PII في الاختبارات السحابية دون إخفاء البيانات (Data Masking A.8.11)؛ يخرق نظام حماية البيانات الشخصية [cite: 2, 11]. |
| R-08 | سجلات الأحداث للخوادم وأجهزة الشبكة | تفاوت وتفاوت التوقيت الزمني (7 دقائق) | تقني / أدلة جنائية | مدير الشبكات وقواعد البيانات | متوسط (6) P:3 x I:2 | معالجة (TREAT) | اختلاف التوقيت يصعّب التتبع الجنائي للحوادث؛ يتطلب ربط كافة الأنظمة بمرجع NTP زمني موحد (A.8.17) [cite: 3, 11]. |
| R-09 | أجهزة الصراف الآلي ATM (150 جهاز) | هجمات الوصول المادي والاحتيال | مادي / تشغيلي | مدير الفروع والصراف الآلي | منخفض (4) P:2 x I:2 | قبول (ACCEPT) | الضوابط الحالية لكاميرات CCTV والتشفير كافية وتقبل المخاطرة المنخفضة المتبقية [cite: 2, 11]. |
| R-10 | قاعدة بيانات العملاء Oracle | تلف البيانات أو كوارث مركز الرياض | استمرارية أعمال | مدير قواعد البيانات والتعافي | منخفض (3) P:1 x I:3 | قبول (ACCEPT) | وجود النسخ المتماثل الفوري مع مركز جدة وتفعيل Veritas NetBackup يقلل الخطر لمستوى مقبول مع المراقبة [cite: 2, 11]. |

4. الملحق (أ): تقييم المخاطر التفصيلي القائم على الأصول (Detailed Asset-Based Risk Assessment)

تتم إدارة ومتابعة السجل التفصيلي للمخاطر والأصول والضوابط المطبقة والمتبقية في الملف المرفق والمركز بسجل المخاطر الخاص ببنك الآفاق الرقمية [cite: 8, 11]:

\\DHB-FS01\ISMS_Central_Repository\Risk_Management\DHB_ISMS_Risk_Register_2026.xlsx [cite: 2, 8]